# 장비나라 — 2차 미팅 한눈에 보기

미팅 전에 5분만 훑어보시고, 아래 체크 항목 5개에 대한 입장만 정리해 오시면 됩니다. 자세한 내용이 궁금하시면 같이 보내드린 06_customer_pre_brief_v1.0.md를 참고해주세요.

## 미팅에서 결정할 것 — 핵심 5가지

### ① 손든 사람 기능, 넣을까요?

발주자가 손든 기사 리스트를 보고 직접 채택할 수 있는 기능입니다. - ☐ A. 제외 (자동 매칭만, 기존 합의안) — 공정성 우선, 일정 변동 없음 - ☐ B. 포함 — 발주자 재량 ↑, 단 +3주 추가 · 우선배차권 환불 정책 필요

개발측 의견: 우선배차권을 받은 기사가 손든 기사에 밀리면 배차권 가치가 사라집니다. “공정 배차”가 핵심 가치라면 A안 추천.

### ② 작업일지·정산·거래명세서, 언제 넣을까요?

사업 락인 도구로 보이지만 1차에 넣으면 일정이 길어집니다. - ☐ A. 1차에 포함 (총 29주) - ☐ B. 출시 후 바로 2차 개발 (개발측 권장) - ☐ C. 운영 안정화 후 추후 결정

### ③ 회원가입 시 받을 정보 (체크해 주세요)

이름·휴대폰·비밀번호·약관·자격증·장비 정보는 이미 확정입니다. 아래만 결정 필요:

| 항목 | 받을지 |
| --- | --- |
| 생년월일 | ☐ 받음 / ☐ 안 받음 |
| 성별 | ☐ 받음 / ☐ 안 받음 |
| 이메일 | ☐ 필수 / ☐ 선택 / ☐ 안 받음 |
| 사업자 정보 (세금계산서용) | ☐ 받음 / ☐ 안 받음 |
| 활동 지역 | ☐ 받음 / ☐ 안 받음 |
| 차량번호 | ☐ 받음 / ☐ 안 받음 |
| 경력 사항 | ☐ 받음 / ☐ 안 받음 |

### ④ 작업 종류 태그, 이대로 괜찮을까요?

현재안: 가위 / 고무궤도 / 그라플 / 다짐기 / 돌집게 / 뿌레카 / 지게발 / 코아(천공) / 기타 - ☐ 이대로 OK - ☐ 추가/삭제 필요 (목록: ____________)

### ⑤ 이용 금액, 어떤 방식으로 받을까요?

- A. 사전 가격 제시 — 발주자가 가격을 정함, 기사는 지원/거부

- B. 견적 요청 — 발주자 희망가 표시, 기사가 다른 가격 제시 가능

- C. 혼합 — 우선배차는 정가, 일반 매칭은 협상

## 견적 (4가지 시나리오)

| 시나리오 | 손든 사람 | 작업일지·정산 | 개발 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 표준안 (권장) | 제외 | 2차 별도 | 24주 (6개월) |
| B. 손든 추가 | 포함 | 2차 별도 | 27주 |
| C. 정산 포함 | 제외 | 포함 | 29주 |
| D. 풀스코프 | 포함 | 포함 | 32주 |

권장 흐름: A안으로 1차 출시 → 4~6주 운영 안정화 → 2차 모듈 추가 (총 35주, 약 8~9개월)

## 일정 (A안 기준)

4주     8주      13주     16주     20주     24주
│       │        │        │        │        │
회원가입 일감등록  매칭동작  푸시알림  캘린더   1차 출시
프로필   목록조회                            🎉

## 운영비 (출시 후, 월 기준)

| 사용자 규모 | 월 비용 |
| --- | --- |
| 출시 초기 (~300명) | 약 3.7~4만 원 |
| 성장기 (~1,000명) | 약 4~4.5만 원 |
| 확장기 (~3,000명) | 약 4.5~5만 원 |

1회성: Apple Developer 연 12.9만 원 / Google Play 1회 3.5만 원

## 미팅 흐름 (예상 60분)

- 합의 사항 재확인 (5분) — 1차 미팅 내용 가볍게

- 핵심 5가지 결정 (35분) — 위 ①~⑤

- 견적·일정 확정 (15분) — 시나리오 선택

- 다음 단계 안내 (5분) — 계약서·개발 착수 일정

준비물: 위 ①~⑤에 대한 입장(완전한 결정이 아니어도 OK, 방향성만) 어려운 항목은 미팅에서 같이 검토하면서 결정하면 됩니다.